Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 06.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| **Le prime due ore ho finito il gantt preventivo con Microsoft Project.**  **Il rimanente del tempo ho iniziato a fare l'analisi dei requisiti.**  **Mi sono consultato con il docente Valsangiacomo su come rappresentare e stampare il gantt.**  **Sto ancora pensando se usare il framework** [**https://spring.io/guides/gs/rest-service/**](https://spring.io/guides/gs/rest-service/) **in java per gestire le richieste REST.**  **Ho creato i primi requisiti nella documentazione** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| **-** |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| **Sono al passo con il Gantt** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| **Finire di scrivere i requisiti** |
| **Convertire i diari in versione word** |
|  |