Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.09.2019 |

|  |
| --- |
|  |
| Ho modificato leggermente il diagramma ER, ed ho finito di descrivere il digramma nella documentazione.  Ho creato di database sul mio server mysql locale. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono avanti di 6 ore di lavoro rispetto al gantt |
| Ho stimato male il tempo che mi serve a progettare il servizio (e il database) |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |
|  |
|  |