Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho finito l’implementazione del controller e tutta la logica che ci sta dietro con tutti i controlli per la gestione dei percorsi da ignorare o da scanerizzare.  Ho scritto anche la logica per fare la scansione che funziona in modo multithreaded, am è ancora da testare e revisionare.  Ho scoperto il tool <https://www.getpostman.com/downloads/>, serve a mandare richiese di qualsiasi tipo con qualsiasi parametro su un server per fare testing. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho seguito la seguente guida per capire come funziona la gestione delle eccezioni:  <https://www.baeldung.com/exception-handling-for-rest-with-spring>  Ho guardato il seguente sito per coreggere alcuni erori che avevo nelal gestione dei parametri in entrata:  <https://www.baeldung.com/spring-request-param> |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono avanti rispetto al gantt di 3 ore di lavoro |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire il controller della scansione e la logica che ci sta dietro la scansione. |
|  |
|  |