Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho aggiunto la gestione delle azioni da applicare ai duplicati grazie al ActionController.java  Ho aggiunto la creazione automatica del database se questo non esistesse.  Ho iniziato a scrivere la logica che ci sta dietro all’eliminazione e spostamento dei file. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono al passo con il gantt |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire l’implementazione della parte che elimina e sposta i file |
| Implementare l’autenticazione |
|  |
|  |