Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 08.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Mentre eseguivo i test sull’autenticazione ho scoperto che c’è un problema critico che mi ha impedito il proseguimento dell’implementazione del codice e ho mi sono concentrato nella risoluzione del problema. Ho creato un progetto da niente per poter eseguire i test cercando soluzioni online, al posto di pasticciare sul progetto principale.  Dopo 6 ore di lavoro e ricerca non ho trovato una soluzione perciò scritto un’email al mio docente responsabile per non cadere troppo indietro rispetto alla pianificazione.  La GUI sarà veloce da implementare, quindi non mi preoccupo tanto anche sono sono abbastanza indietro rispetto al gantt preventivo, e anche il gantt preventivo era stimato male. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il problema:  L'autenticazione avviene con successo,  se non si mettono credenziali nella richiesta, reindirizza la richiesta su una classe che poi da la risposta (messaggio d'errore in formato JSON, e come HTTPS status code: 401) all'utente,  se le credenziali mandate con la richiesta sono sbagliate risponde come nel caso che non ci fossero (quindi messaggio d'errore e 401),  se le credenziali sono giuste invece ritorna una **pagina vuota** con HTTP status code 200, e non importa cosa faccio, non cambia. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di 8 ore rispetto al gantt iniziale |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolvere il problema dell’autenticazione |
| Verificare il funzionamento dello scheduler |
| Iniziare il sviluppo della GUI |
|  |