Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 15.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho creato le interfaccie della gui con tutti gli elementi neccessari, inoltre ho inserito le classi che descrivono le entità dal progetto deduplicator in quello della GUI, è una soluzione temporanea, magari metterò assieme i due progetti. Ho anche craeto la classe client che communicera con il servizio. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di 6 ore rispetto al gantt iniziale |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la logica dietro le schermate della GUI |
|  |
|  |
|  |