Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 29.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho modificato il modo in cui vengnono fatti partire le thread per create le hash dei file, questo ha portato ad una riduzione drastica della durata della scansione  Nella immagine sotto possiamo vedere che per la stessa directory ci mette **50 sec** in meno.  Screenshot from 2019-11-29 17-03-04  Ho corretto alcuni bug della GUI. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di 4 ore rispetto al gantt iniziale |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la logica dietro la schermata duplicates della GUI |
| Controllare il ScanController |
|  |
|  |