Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 05.03.2020 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho aggiunto i tasti per la gestione dei file dei duplicati nella schermata dei rapporti e ho creato lo scheletro della SchedulerView che contiene il date picker, date picker e il tipo di ripetizione.  Screenshot from 2020-03-06 15-05-48  Figura 1 Visuale Scheduler view  Screenshot from 2020-03-05 16-24-52  Figura 2 Visuale bottoni schermata rapporti |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| --- |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di 2 ore rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la logica della schermata dello scheduler |
|  |
|  |