Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho lavorato sulla classe della GUI che dovrà fare le richieste alle API e sulla interfaccia di login e quella che visualizza i percorsi da scansionare. Penso che sono su una buona strada |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di 4 ore rispetto al gantt iniziale |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la logica dietro le schermate della GUI |
|  |
|  |
|  |