Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 22.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho corretto alcuni bug nell’interfaccia dei percorsi e nel client, ho finito l’interfaccia dei eprcorsi con l’aggiunta e l’inserimento dei path, ho riscontrato alcuni errori e difficoltà nella creazione del client http che si interfaccia con le API. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riuscivo a fare la richiesta DELETE sul controller PathController con un parametro del from percheè l’HTTP client di java 11 non lo supporta quindi ho dovuto cambiare tutto il codice e usare quello dei Spring che è più ricco di funzionalità ed è più semplice da usare.  Tutte le informazioni neccesarrie ho trovato su questi siti:  <https://www.baeldung.com/spring-rest-template-multipart-upload>  <https://code-examples.net/en/q/2498446>  <https://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/client/RestTemplate.html#exchange-java.lang.String-org.springframework.http.HttpMethod-org.springframework.http.HttpEntity-java.lang.Class-java.lang.Object...->  <https://tamasgyorfi.net/2015/03/27/posting-multipart-requests-with-resttemplate/> |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro di 8 ore rispetto al gantt iniziale |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la logica dietro le schermate della GUI |
|  |
|  |
|  |